PREGÃO ELETRÔNICO Nº 621/2021 – FHE TIPO MENOR PREÇO

# ANEXO III – MODELO DA PROPOSTA

(Papel timbrado da empresa)

Apresentamos e submetemos à apreciação do Sr. pregoeiro nossa Proposta de Preços, para a execução dos serviços abaixo discriminados, referente ao Projeto da Medida Compensatória elaborado para o terreno de propriedade da FHE, localizado na Rua Carlos Wensceslau, nº 343, Realengo/RJ, obedecendo a legislação vigente, assumindo inteira responsabilidade por qualquer erro ou omissão que venha a ser verificado na elaboração da mesma, declarando, para todos os efeitos legais, que concordamos com todas as condições do edital e anexos, aos quais nos submetemos integral e incondicionalmente:

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | PRAZO DE EXECUÇÃO | VALOR DO SERVIÇO (R$) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Manutenção e plantio de 2.000 mudas de espécies arbóreas nativas de Mata Atlântica em área de 2,50 hectares, localizada na vertente norte do Morro Luís Barata da Serra de Inhoaíba, no bairro de Campo Grande, localizado na Área de Planejamento 5, XVIII Região Administrativa. Acesso se dá pela Avenida Cesário de Melo, no sentido Santa Cruz, Campo Grande, Zona Oeste do Munícipio do Rio de Janeiro/RJ. Obs: As mudas serão fornecidas pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, inclusive transporte. | 17 (dezessete) meses |  |
|  | VALOR TOTAL POR EXTENSO (R$), CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANEXA. |  |  |

I - Observações:

- O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias consecutivos contados da data de sua apresentação.

- Declaro expressamente estarem incluídos no preço cotado todos os impostos, taxas, fretes, seguros, bem como quaisquer outras despesas, diretas e indiretas, incidentes sobre o objeto deste pregão.

- Os materiais/serviços serão entregues de acordo com as especificações contidas no Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 621/2021.

II – Dados da empresa:

- Empresa/Razão Social: ____________

- CNPJ: ...........................................

- Inscrição Estadual: ..............................................

- Inscrição Municipal:..............................................

- Endereço: ______________ CEP: __________

- Telefone: (___) ______- _______

- Banco: __________ Agência: __________ Conta Corrente: ____________

III – Qualificação do preposto e testemunha autorizados a assinar o contrato:

- Nome completo do preposto: ____________

- CPF: ______________ RG: __________

- Nome completo da testemunha do contrato:

- CPF: ______________ RG: __________

Local e data

___________________________________________________

Nome e assinatura do Diretor ou representante legal da empresa

Cédula de Identidade (número e órgão expedidor)

CPF/MF (número) e carimbo

CNPJ/Endereço da empresa

APÊNDICE I DO ANEXO III – ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO

1

R$             -

1.1

BANHEIRO QUÍMICO

Aluguel de banheiro químic, incluindo transporte

de ida e volta, manutenção e higienização 3

vezes por semana, Modelo Luxo, dimensões 2,31

x 1,15 x 1,15m.

mês

10,00

#DIV/0!

Conforme quantidade mensal descrita no cronograma físico-

financeiro do projeto executivo. Previsto 1 unidade mês de

banheiro químico por etapa em que haja efetivo trabalho

previsto. Quantidade = 10 meses.

1.2

PLACA DA OBRA

Placa de identificação de obra pública, inclusive

pintura, estrutura, suporte de madeira em peças

de madeira serrada de (7,5 x 7,5)cm e transporte.

Fornecimento e colocação.

m²

2,00

#DIV/0!

Conforme quantidade mensal descrita no cronograma físico-

financeiro do projeto executivo. Prevista 1 placa de 2,00m².

2

R$             -

2.1

CAPINA

Capina de vegetação graminea em área de

encosta em curva de nível, inclusive marcação de

faixas em curva de nível, em fase de implantação.

m²

########

#DIV/0!

Conforme quantidade mensal descrita no cronograma físico-

financeiro do projeto executivo, refere-se à capina em uma

área total de manutenção de 2,50 hectares, sendo que ao

todo a área receberá dez intervenções de capina seletiva,

em trechos de 0,9565 hectares que serão determinados

pela fiscalização. Então: 0,9565 ha * 10 intervenções =

9,565 hectares, sendo 1,0ha = 10.000m², tem-se: 95.651,82

m² capinados ao total do projeto.

2.2

COVAMENTO E BANQUETA

Aberura de cova (30x30x30)cm, em banqueta,

em encosta, inclusive marcação.

un

2.000,00

#DIV/0!

Conforme quantidade mensal descrita no cronograma físico-

financeiro do projeto executivo, refere-se à confecção de

banquetas e covas quadradas com dimensões de 50x50cm

e 30x30x30cm, respectivamente. Sendo previstas, ao todo,

2.000 unidades de covas e banquetas ao todo no projeto.

2.3

ADUBAÇÃO

Adubação e calagem, usando adubo

orgânico/mineral, em mudas plantadas em

encostas.

un

2.000,00

#DIV/0!

Conforme quantidade mensal descrita no cronograma físico-

financeiro do projeto executivo, refere-se à adubação de

covas, sendo previstas, ao todo, 2.000 unidades de covas

e banquetas no projeto.

2.4

PLANTIO

Plantio em encosta, exclusive tutor, inclusive

abertura de cova.

un

2.000,00

#DIV/0!

Conforme quantidade mensal descrita no cronograma físico-

financeiro do projeto executivo, refere-se ao plantio de

mudas de espécies nativas a serem distribuídas, sob

orientação da fiscalização, numa área total de 2,50

hectares. Sendo previstos, ao todo, 2.000 unidades de

plantio no projeto.

2.5

MUDAS

As mudas serão fornecidas pela

SMAC/CAV/GRA.

un

0,00

#DIV/0!

Conforme quantidade mensal descrita no cronograma físico-

financeiro do projeto executivo, refere-se ao plantio de

mudas de espécies nativas a serem distribuídas numa área

total de 2,50 hectares. Sendo previstos, ao todo, 2.000

unidades de plantio no projeto.

2.6

TRANSPORTE ENCOSTA ACIMA

Transporte manual de materiais diversos encosta

acima, inclusive carga e descarga.

tdam

62,10

#DIV/0!

Conforme quantidade mensal descrita no cronograma físico-

financeiro do projeto executivo, refere-se ao transporte de

mudas e insumos por uma distância de 90 metros. Sendo

considerado o peso da muda como 1,80kg. Aplicando-se a

fórmula de transporte:

nº de mudas * [peso da

muda(kg) + peso total de insumos por cova(kg)] *

distância(m) / 10.000

; tem-se:

2.000covas *

(1,80kg/muda + 1,4kg de adubo orgânico  + 0,15g de

NPK + 0,1g de calcário) * 90m / 10.000

= 62,10 tdam de

transporte total de projeto.

PREÇO TOTAL DO PLANTIO S/ BDI

-

R$

BDI UTILIZADO (%)

PREÇO TOTAL DO PLANTIO C/ BDI

OBSERVAÇÕES

MEDIDA COMPENSATÓRIA - MANUTENÇÃO E PLANTIO 2.000 MUDAS

RESUMO DO ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO

Data do orçamento:

Cidade/Estado

Rio de Janeiro/RJ

CREA ou CAU nº :

Construtora:

SERVIÇOS INICIAIS

% DA OBRA

SERVIÇO DE PLANTIO E MANUTENÇÃO

Responsável pela empresa

Endereço da Obra:

ITENS

UN

QUANT

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Responsável pelo orçamento

Nome do Responsável Técnico pelo orçamento:

PREÇO DO

SERVIÇO

APÊNDICE II DO ANEXO III – PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE BDI

| MEDIDA COMPENSATÓRIA - MANUTENÇÃO E PLANTIO 2.000 MUDAS |  |  |  |  | ACRESCENTAR LOGO DA EMPRESA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RESUMO DO ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO |  |  |  |  |  |  |
| Construtora: |  |  |  | Área (m²) | Data do orçamento: |  |
| Endereço da obra: |  |  |  |  | Cidade: |  |
|  |  |  |  |  | Rio de Janeiro - RJ |  |
| Nome do Responsável Técnico pelo orçamento: |  |  |  |  | CREA nº: |  |
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | % |  |
| Grupo A | % em relação ao custo direto CD |  |  |  |  |  |
| A1 | Despesas Indiretas |  |  |  | 0,00% |  |
| a1 | Administração Central |  |  |  | 0,00% |  |
| a2 | Seguro + garantia |  |  |  | 0,00% |  |
| a3 | Risco |  |  |  | 0,00% |  |
| a4 | Despesa Financeira |  |  |  | 0,00% |  |
| a5 | Lucro |  |  |  | 0,00% |  |
| Grupo B | % em relação ao valor total VT |  |  |  |  |  |
| B1 | Tributos |  |  |  | 0,00% |  |
|  | Pis |  |  |  | 0,65% |  |
|  | Cofins |  |  |  | 3,00% |  |
|  | ISS |  |  |  | 2,00% |  |
|  | CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Renda Bruta) |  |  |  | 0,00% |  |
| BDI | BDI = [(((1+(a1+a2+a3))*(1+a4)*(1+a5)))/(1-B1)-1] |  |  |  | 0,00% |  |

APÊNDICE III DO ANEXO III – DECLARAÇÃO DE REGIME DE TRIBUTAÇÃO

À

FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO - FHE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 621/2021-FHE

Avenida Duque de Caxias s/nº, Setor Militar Urbano - SMU

70630-902 – Brasília/DF

______________________, por intermédio de seu representante legal, Sr. (a). ______________________________, portador (a) da Carteira de Identidade n.º ______________ e do CPF n.º _________________________, DECLARA que seu regime tributário é: (        )  Lucro Real  -   (      ) Lucro Presumido   -   (      ) *Optante Simples – Anexo ______ da LC 123, de 2006  -  (  ) Arbitrado -  (  ) outro especificar   __________________________, neste exercício.

* a empresa declarada como Optante pelo Simples, deverá observar os dispostos nas cláusulas 14.2.2.1 e 14.2.2.2. deste edital.

(Nome da cidade), ________de ___________________ de 2021.

_______________________________________

Assinatura do representante legal

Nome completo: ______________________________________

Cargo/função: ________________________________________

Telefone: (    ) ______________

E-mail: ___________________